FUNDACIÓN CHILE EDÚCATE

Kick-off y propuesta de solución

Sistema de gestión de actividades, personas, organizaciones, lugares y agenda dinámica

Levantamiento, análisis y propuesta funcional

Septiembre 2026

# 1. Antecedentes y propósito

El proyecto busca transformar un proceso actualmente apoyado en contactos, llamados, mensajes y registros manuales en un sistema centralizado que permita registrar, coordinar y consultar actividades, personas, organizaciones, lugares y antecedentes históricos. La solución se plantea alrededor de una idea simple: las actividades concentran las relaciones operativas y el banco de datos conserva la trayectoria reutilizable.

Criterio rector La existencia de una persona, organización o participación no implica la creación de una cuenta. La cuenta se reserva para quienes necesitan autenticarse y ejecutar acciones dentro de la plataforma.

# 2. Funcionamiento actual levantado

La gestión no parte siempre del mismo lugar. Puede iniciarse porque aparece una solicitud externa o porque se realiza una búsqueda activa de oportunidades de colaboración. En ambos casos se recopilan antecedentes, se identifican capacidades, se contactan posibles participantes y se coordinan las condiciones necesarias para ejecutar una actividad.

| Etapa | Funcionamiento actual | Necesidad de la plataforma |
| --- | --- | --- |
| 1. Detección | Aparece una solicitud, una necesidad o una oportunidad detectada mediante contacto directo. | Registrar origen, canal, fecha, necesidad y estado. |
| 2. Levantamiento | Se solicita la información que falta y se completa de manera progresiva. | Permitir fichas incompletas que puedan evolucionar sin duplicar registros. |
| 3. Definición | Se determina qué se quiere realizar y con qué propósito. | Crear o convertir una oportunidad en una ficha de actividad. |
| 4. Búsqueda | Se buscan personas, instituciones, organizaciones y espacios que puedan participar. | Banco histórico, filtros y matching asistido. |
| 5. Coordinación | Se confirman personas, lugar, fecha, horario y condiciones. | Validar disponibilidad, capacidad y coherencia. |
| 6. Ejecución | La actividad se realiza y puede sufrir cambios de último minuto. | Agenda dinámica, estados y trazabilidad. |
| 7. Cierre | Se conserva asistencia, observaciones, documentos y resultados disponibles. | Historial consultable y reutilizable. |

# 3. Escenarios que debe soportar la solución

| Escenario | Tratamiento propuesto |
| --- | --- |
| Solicitud desde una institución educativa | Una institución informa que tiene estudiantes disponibles o una actividad que desea desarrollar. La organización educativa queda como antecedente y los participantes se registran sin crear cuentas por defecto. |
| Búsqueda activa de oportunidades | La Fundación identifica estudiantes, carreras, instituciones o capacidades disponibles y busca una necesidad compatible. La actividad puede comenzar como oportunidad incompleta. |
| Solicitud desde una comunidad o persona | Una persona, vecino o grupo plantea una necesidad concreta. La solicitud puede continuar aunque no exista una universidad, carrera o tutor. |
| Campaña temática | Aparece una necesidad, por ejemplo alfabetización. Se buscan personas con capacidades relacionadas y se consulta a centros educacionales para ampliar la convocatoria. |
| Actividad con varias organizaciones | Una actividad puede combinar institución educativa, municipalidad, junta de vecinos y empresa, cada una con un tipo de relación diferente. |
| Persona sin institución | Una persona puede llegar por invitación, difusión, interés propio o convocatoria externa. Se conserva su ficha y su participación, sin exigir una institución de origen. |
| Cambio o imprevisto | Una fecha, espacio, participante o condición puede cambiar. La plataforma debe reprogramar sin borrar la versión anterior. |

# 4. Problema principal a resolver

Información dispersa entre distintos canales y registros manuales.

Dificultad para reutilizar datos de personas y organizaciones que ya participaron.

Duplicación potencial de participantes y contactos.

Poca visibilidad sobre disponibilidad, lugar, capacidad y fechas compatibles.

Necesidad de conservar histórico de reprogramaciones y resultados.

Necesidad de identificar rápidamente con quién se ha trabajado, dónde y bajo qué rol.

# 5. Concepto de solución

- La solución propuesta se construye en cuatro capas relacionadas.

- Operación de actividades.

- Banco reutilizable de personas.

- Organizaciones y lugares.

- Agenda dinámica con versiones búsqueda/matching asistido.

Esto permite que un mismo registro de persona participe en varias actividades, que una organización pueda intervenir de distintas maneras y que un lugar sea reutilizado sin volver a cargar sus datos.

# 6. Alcance funcional de la primera etapa

| Componente | Etapa | Tratamiento |
| --- | --- | --- |
| Actividades y ficha central | MVP | Núcleo de operación. |
| Personas y participantes | MVP | Registro reutilizable sin cuenta automática. |
| Organizaciones e instituciones | MVP | Entidad genérica con tipo y relaciones. |
| Carreras y afiliaciones | MVP | Solo cuando correspondan. |
| Lugares y capacidad | MVP | Base para coordinación y validación. |
| Agenda y reprogramaciones | MVP | Versiones e historial. |
| Contactos e interacciones | MVP | Registro de llamados, correos, mensajes y seguimientos. |
| Matching por filtros/reglas | MVP | Apoyo a la búsqueda, sin decisión automática. |
| Documentos y resultados | MVP | Expediente histórico de la actividad. |
| Donaciones / inventario / contabilidad | Posterior | Fuera de la etapa actual. |
| Pagos / integraciones WhatsApp / n8n / IA | Posterior | Fuera de la etapa actual; requieren alcance específico. |

# 7. Resultado esperado

Visión operativa La plataforma no busca transformar a cada participante en usuario. Busca entregar a pocos usuarios autorizados una visión completa del banco de datos y herramientas para convertir necesidades y oportunidades en actividades viables, coordinadas y trazables.